附件：

文昌市“我为群众办实事”任务完成情况公示清单

（2023年11月16日）

| **序号** | **任务事项** | **工作目标** | **完成情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为进一步加大人大代表意见建议跟踪督办力度，落实“民呼我为”，对代表提出的蓬莱镇大杨村委会马坡山塘年久失修、杂草丛生，山塘大坝残破不堪，坝体出现裂痕渗漏，溢洪设施损坏，对下游村庄人员及农田造成极大的安全隐患的问题进行督办。 | 推动蓬莱镇大杨村委会马坡山塘坝体加固项目启动建设,使下游高金、大杨、干塘3个行政村1500名群众受益。 | 2023年10月底，已完成蓬莱镇大杨村委会马坡山塘大坝坝面清杂工作；2023年11月上旬马坡山塘坝体加固项目已启动建设，预计在2024年10月完工，为下游3个行政村1500名群众生产生活消除安全隐患。 |
| 2 | 为进一步满足广大人民群众观影需求，丰富人民群众的业余生活，提高基本公共文化服务水平。 | 完成3108场公益电影的放映。 | 截止2023年11月13日，在文城镇玉阳公园以及其他镇（场）投放《我和我的祖国》等爱国主义题材电影放映，已完成3108场公益电影任务，满足了广大人民群众观影需求，丰富了人民群众的业余生活，之后将继续做好公益电影放映工作。 |
| 3 | 加强联系新业态新就业群体，扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力，引领新业态健康发展、提升基层治理水平。 | 整合党群服务中心、职工之家等场所，打造10个椰乡暖心驿站。 | 截止2023年11月12日，10个暖心驿站已全部打造完成。其中，在文昌市老干部活动中心完成1个椰乡暖心驿站打造；在文昌市文城镇完成南新社区、城东社区和文建东社区3个椰乡暖心驿站打造；在文昌市潭牛镇、文教镇、东阁镇、龙楼镇、冯坡镇、会文镇等6个乡镇分别完成1个椰乡暖心驿站打造。 |
| 4 | 开展重度残疾人家庭无障碍环境改造。 | 2023年9月-12月计划完成80户重度残疾人家庭无障碍改造。 | 截止2023年11月13日，在文城镇、东路镇等乡镇共计投入457525元，分4批次完成89户重度残疾人家庭无障碍改造工作，为残疾人生活提供保障。 |
| 5 | 全省公办中小学校空调配置。为我市具备条件的公办中小学校教室及功能室配置空调。 | 2023年11月底前，完成具备条件的10所公办中小学校教室及功能室空调安装和9所学校配套设施改造工程。 | 截止2023年11月13日，已完成10所学校共计631间教室及功能室空调安装，完成总任务量的100%，9所学校配套设施改造工程也已完工，并交付学校使用。项目总投资2490.9万元，其中空调购置费498.5万元，配套设施改造资金1992.4万元。 |
| 6 | 普通高中教室照明改造。为我市公办普通高中教室照明进行改造，达到国家规定照明卫生标准，进一步改善我省青少年近视防控条件。 | 2023年11月底前，对我市5所学校253间教室完成全市公办普通高中普通教室照明改造工程。 | 根据普通高中教室照明改造工作要求，截止11月13日，文昌市公办高中教室照明改造项目已完成5所学校，已改造253间教室，完成总任务量的100%，并交付学校使用。 |
| 7 | 村道安防项目。项目范围为会文镇、重兴镇、潭牛镇、蓬莱镇、东路镇村道区域道路总长为11.63公里的乡村道路安全防护建设任务。 | 完成总长为11.63公里的乡村道路安全防护建设任务。 | 截至2023年11月13日，村道安防项目已完工，其中波形护栏完成建设11.63公里，挡土墙完成建设0.994公里，为群众出行安全提供保障。 |
| 8 | 华侨农场第二、三、四连队和迁安队中居住在搬迁楼的群众反映日常生活饮水水质差，且老旧水管有破损，经讨论决定启动华侨农场搬迁楼自来水安装维修工程，解决80户居民饮水难问题。 | 解决华侨农场搬迁楼80户居民饮水难问题。 | 截至2023年11月13日，共计投入4.95万元完成华侨农场搬迁楼自来水安装工程，保障了80户居民饮水安全。 |
| 9 | 调处汤琪等4名申请人与被申请人海南浩创锦盛置业有限公司关于支付拖欠工资、经济补偿等劳动争议案件。 | 1.充分发挥协商、调解在劳动人事争议处理中的基础性作用； 2.调解存在的问题，协调支付拖欠工资、经济补偿金，解决劳动争议，构建和谐劳动关系。 | 1.市人社局、市劳动仲裁院搭建好调解平台，向公司普法，引导劳资双方以调解的方式结案； 2.市劳动仲裁院与双方当事人深入沟通协调，确定解决争议方案。2023年10月20日，市劳动仲裁院对4名申请人的争议金额进行核对，双方签订仲裁调解书，被申请人海南浩创锦盛置业有限公司分批支付汤琪等4人被拖欠工资及经济补偿金共计335305元。 |